附件４

公路水运建设工程从业人员

评价标准

| 序号 | 代码 | 评价指标 | 扣分标准 | 影响时间 | 认定依据 | 认定主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计企业项目负责人 |
| 1 | SJRY1 | 所在单位因设计项目被省级工程管理机构或省级其他省级行政主管部门通报文件或行政处罚 | 8分/次 | 24个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门 |
| 2 | SJRY2 | 所在单位因设计项目被市、县级交通运输（港口）主管部门、工程管理机构或市、县级其他行政主管部门通报文件或行政处罚 | 6分/次 | 12个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门 |
| 3 | SJRY3 | 专业负责人或施工期设计代表未按投标承诺或合同约定到位。 | 1分/人次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 4 | SJRY4 | 设计代表或后续服务人员月出勤率与合同、投标承诺的约定不符 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 5 | SJRY5 | 在因勘察设计失误造成重大设计变更中负有责任 | 15分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 6 | SJRY6 | 在因勘察设计失误造成较大设计变更中负有责任 | 3分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 7 | SJRY7 | 工程质量问题中负有责任 | 3分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 8 | SJRY8 | 工程施工前，未按规定向施工、监理单位进行设计文件交底 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 9 | SJRY9 | 环保事件中负有责任 | 6分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 10 | SJRY10 | 发生廉政问题但未构成犯罪 | 10分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 二 | 施工单位项目经理 |
| 11 | SGJL1 | 所在单位因施工项目被省级工程管理机构或省级其他省级行政主管部门通报文件或行政处罚 | 8分/次 | 24个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门 |
| 12 | SGJL2 | 所在单位因施工项目被市、县级交通运输（港口）主管部门、工程管理机构或市、县级其他行政主管部门通报文件或行政处罚 | 6分/次 | 12个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门 |
| 13 | SGJL3 | 月在岗天数不符合招标文件约定 | 3分 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 14 | SGJL4 | 1.未组织制定并实施安全教育和培训计划；2.未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程 | 2分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 15 | SGJL5 | 未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | 2分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 16 | SGJL6 | 未按要求组织安全生产专项活动 | 2分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 17 | SGJL7 | 未及时处置重大安全生产事故隐患 | 2分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 18 | SGJL8 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 19 | SGJL9 | 未组织开展“平安工地”创建活动，或创建工作流于形式 | 1分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 20 | SGJL10 | 所在标段存在造假行为 | 5分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 21 | SGJL11 | 将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 | 5分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 22 | SGJL12 | 工程质量问题中负有责任 | 3分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 23 | SGJL13 | 环保事件中负有管理责任 | 3分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 24 | SGJL14 | 所在标段被查实存在转包或违法分包情形 | 10分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 25 | SGJL15 | 所在标段被查实存在拖欠人工工资情形 | 5分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 26 | SGJL16 | 未按要求建设完成视频上云，或运行维护不到位导致视频传输故障 | 1分/∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 27 | SGJL17 | 发生廉政问题但未构成犯罪 | 10分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 三 | 施工单位技术负责人 |
| 28 | SGJS1 | 所在单位因施工项目被省级工程管理机构或省级其他省级行政主管部门通报文件或行政处罚 | 3分/次 | 24个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 29 | SGJS2 | 所在单位因施工项目被市、县级交通运输（港口）主管部门、工程管理机构或市、县级其他行政主管部门通报文件或行政处罚 | 2分/次 | 12个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 30 | SGJS3 | 月在岗天数不符合招标文件约定 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 31 | SGJS4 | 未按职责规定及时处置重大安全生产事故隐患 | 1分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 32 | SGJS5 | 未组织编制危险性较大分部分项工程专项施工方案 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 33 | SGJS6 | 所在标段技术资料存在造假行为 | 2分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 34 | SGJS7 | 施工质量问题中负有责任 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 35 | SGJS8 | 未按要求组织技术交底 | 1分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 36 | SGJS9 | 未制止不按施工图、施工组织设计和安全技术保障措施进行施工的行为 | 1分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 37 | SGJS10 | 将不合格的工序、建筑材料、建筑配件和设备按照合格签字 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 38 | SGJS11 | 在环保事件中负有责任 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通、环保等主管部门、建设单位 |
| 39 | SGJS12 | 发生廉政问题但未构成犯罪 | 4分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 四 | 施工单位安全负责人 |
| 40 | SGAQ1 | 所在单位因施工项目安全问题被省级工程管理机构或省级其他省级行政主管部门通报文件或行政处罚 | 3分/次 | 24个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 41 | SGAQ2 | 所在单位因施工项目安全问题被市、县级交通运输（港口）主管部门、工程管理机构或市、县级其他行政主管部门通报文件或行政处罚 | 2分/次 | 12个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 42 | SGAQ3 | 月在岗天数不符合招标文件约定 | 1分 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 43 | SGAQ4 | 未按职责规定及时处置重大安全生产事故隐患 | 1分∕次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 44 | SGAQ5 | 未按要求落实安全生产专项活动 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 45 | SGAQ6 | 未组织或参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 46 | SGAQ7 | 未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本项目重大危险源的安全管理措施 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 47 | SGAQ8 | 未及时、完整填报安全生产工作台账 | 1分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 48 | SGAQ9 | 发生廉政问题但未构成犯罪 | 4分/次 | 24个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 五 | 总监 |
| 49 | JLRY1 | 在监理工作中，有吃拿卡要、违规收取施工单位费用、违规接受施工单位宴请等行为的，并被有关部门查处的 | 扣10分∕人次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 50 | JLRY2 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | 扣5分∕次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 51 | JLRY3 | 存在虚假数据或资料 | 扣5分∕次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 52 | JLRY4 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 扣5分∕次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 53 | JLRY5 | 被交通主管部门行政处罚的 | 扣6分∕次（普通程序），扣4分∕次（简易程序） | 6个月 | 行政处罚决定书 | 交通运输等主管部门 |
| 54 | JLRY6 | 未按规定进行验收和质量评定的 | 扣3分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 55 | JLRY7 | 监理人员未按规定在岗履职 | 扣3分/人次（总监、副总监未到岗），扣2分/人次（未按投标承诺的条件配备），扣1分/人次（变更）；扣1分/人次（专业监理工程师未到） | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 56 | JLRY8 | 被质量重点监管的、安全挂牌督办的 | 扣3分/次（红色）、扣2分/次（黄色）、扣2分/次（挂牌督办） | 6个月 | 挂牌督办通知书，质量管理红色和黄色重点监管告知书等 | 交通运输等主管部门 |
| 57 | JLRY9 | 被约谈 | 扣3分/次（省级）扣2分/次（市、县级）扣1分/次(建设单位) | 6个月 | 约谈会议纪要等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 58 | JLRY10 | 相关监理问题未整改、整改未闭合的 | 扣2分/次 | 6个月 | 检查意见书、检查通报等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 59 | JLRY11 | 未按规定进行审批的 | 扣2分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 60 | JLRY12 | 监理人员使用虚假资格证书从事监理工作的 | 扣2分∕人次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 61 | JLRY13 | 未按规定进行安全生产条件核查的 | 扣2分/次（未核查或未按照专项施工方案施工）；扣1分/次（核查不到位） | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 62 | JLRY14 | 未使用项目智慧建设管理系统开展监理工作 | 扣2分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 63 | JLRY15 | 工程出现较大问题，不能及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 扣1分/项·次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 64 | JLRY16 | 未按规定督促施工单位淘汰落后的工艺、设备和材料 | 扣1分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 65 | JLRY17 | 未报送施工、现场检测（监测）单位失信行为的 | 扣1分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 66 | JLRY18 | 未按照监理规范开展监理工作 | 扣1分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 67 | JLRY19 | 在监项目未按规定进行信息系统登记的 | 扣1分/次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 68 | JLRY20 | 监理单位聘用存在失信行为的监理工程师 | 扣1分/人次 | 6个月 | 交通运输部年度信用评价结果 | 建设单位书面材料、检查意见书、通报文件等 |
| 69 | JLRY21 | 监理内业材料不合规 | 扣0.5分/类，当次最多扣3分 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 70 | JLRY22 | 监理工地试验室不规范 | 扣0.5分/项.次 | 3个月 | 建设单位书面材料，检查意见书等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 71 | JLRY23 | 专业监理工程师违约调换的 | 0.2分/人次 | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 72 | JLRY24 | 未按规定时间进行从业登记或业绩登记的 | 扣0.2分/人次（登记不及时），扣5分/人次（弄虚作假） | 6个月 | 建设单位书面材料，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 六 | 试验检测项目负责人 |
| 73 | JCRY1 | 出具虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 15分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 74 | JCRY2 | 在试验检测工作中，有徇私舞弊、吃拿卡要行为 | 10分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 75 | JCRY3 | 利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的 | 10分/次 | 12个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 76 | JCRY4 | 未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作，试验检测数据失真的 | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 77 | JCRY5 | 超出《等级证书》中规定项目范围进行试验检测活动 | 5分/项 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 78 | JCRY6 | 出具虚假数据和报告的 | 10分/份 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 79 | JCRY7 | 未按合同规定履约在岗的 | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 80 | JCRY8 | 在多个检测项目上兼职的 | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 81 | JCRY9 | 工地试验室信用评价得分＜70分的 | 10分/次 | 12个月 | 信用评价结果文件 | 交通运输等主管部门 |
| 82 | JCRY10 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 83 | JCRY11 | 未按规定对影响结构安全的检测项目进行抽检或未按合同及相关规定要求及时出具检测报告 | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 84 | JCRY12 | 未及时书面报告影响结构安全的不合格检测数据或超出预警值的工程监控量测数据； | 5分/次 | 6个月 | 建设单位工程联系单、安全通知单、专项检查通报等，检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门、建设单位 |
| 85 | JCRY13 | 参加质监机构等组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 | 10分/次 | 12个月 | 检查意见书、通报文件等 | 交通运输等主管部门 |
| 86 | JCRY14 | 所在单位因检测项目被市、县级交通运输（港口）主管部门、工程管理机构或市、县级其他行政主管部门通报文件或行政处罚 | 10分/次 | 12个月 | 通报文件、行政处罚等 | 交通运输等主管部门 |

说明：1．从业人员信用行为评定工作具体在“浙江省交通运输厅建设市场信用评价管理系统”中开展。

2.参评项目是指具有项目赋码的公路水运建设工程，不包括大中修、养护、水毁、安保、绿化、整治、市政等项目。

3. 交通运输（港口）主管部门、建设单位、实施机构在检查中发现从业主体存在失信行为，依据标准进行相应扣分，并要求从业主体在一定时限内整改，整改期内不重复扣分。整改期后，相关部门在检查过程中仍发现同一失信行为时，按照标准继续扣分。